Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E 

cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a infrastructurii 

frontierei de stat pentru anii 2012-2014 

nr. ___  din  __.__.____
 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Planul de dezvoltare a infrastructurii frontierei de stat pentru anii 2012-2014 (se anexează).
2. Cheltuielile prevăzute în Planul de dezvoltare sus-menţionat vor fi acoperite din contul bugetului de stat.
3. Serviciul Grăniceri se desemnează în calitate de beneficiar al alocaţiilor şi responsabil pentru executarea prevederilor prezentei Hotărîri. 

4. Serviciul Grăniceri va raporta Guvernului anual, pînă la data de 10 februarie, despre măsurile întreprinse în vederea executării prevederilor Planului de dezvoltare sus-menţionat.
PRIM-MINISTRU                                                VLADIMIR FILAT

     Contrasemnează:
   Viceprim-ministru,
Valeriu LAZĂR
   ministru al Economiei 

   şi Comerţului
   Ministrul Finanţelor                                               Veaceslav NEGRUŢĂ
    Aprobat  

                                              prin Hotărârea Guvernului

nr. ___ din ________

Planul de dezvoltare a infrastructurii frontierei de stat

pentru anii 2012-2014

	Nr.
d/o
	Denumirea acţiunilor
	Total,    mii lei

	
	Lucrările prăvăzute pentru anul 2012:
	

	1.
	Construcţia pichetelor de grăniceri, Alexandru Ioan Cuza, Ocniţa, şi Copceac (Vulcăneşti)
	7850

	2.
	Procurarea terenurilor pentru construcţia pichetelor de grăniceri
	50

	3.
	Perfectarea dosarelor cadastrale şi de inventariere tehnică a imobilului din gestiune
	200

	4.
	Procurarea edificiilor şi a încăperilor pentru pichetele de grăniceri în care sânt deja dislocate subdiviziunile Serviciului Grăniceri (PG Tvardiţa)
	500

	5.
	Proiectarea, gazificarea şi instalarea cazangeriilor cu gaze naturale în unele edificii şi clădiri în care sînt dislocate subdiviziunile Serviciului Grăniceri (PG Clocuşna)
	400

	6.
	Construcţia fântânilor pentru apă potabilă , a apeductelor şi a sistemelor de canalizare
	200

	7.
	Reparaţia capitală a unor edificii şi clădiri în care sânt dislocate subdiviziunile direcţiilor regionale supraveghere şi control al frontierei de stat (PG Cosăuţi)
	500

	
	Total pe anul 2012:
	9700

	
	Lucrările prăvăzute pentru anul 2013:
	

	8.
	Construcţia pichetelor de grăniceri, Iarova, Naslavcea
	5000

	9.
	Procurarea terenurilor pentru construcţia pichetelor de grăniceri
	50

	10.
	Perfectarea dosarelor cadastrale şi de inventariere tehnică a imobilului din gestiune
	200

	11.
	Construcţia fântânilor pentru apă potabilă , a apeductelor şi a sistemelor de canalizare
	250

	12.
	Procurarea edificiilor şi a încăperilor pentru pichetele de grăniceri în care sânt deja dislocate subdiviziunile Serviciului Grăniceri (PG Copceac r-l Ştefan Vodă)
	500

	13.
	Proiectarea, gazificarea şi instalarea cazangeriilor cu gaze naturale în unele edificii şi clădiri în care sînt dislocate subdiviziunile Serviciului Grăniceri (PG Vulcăneşti)
	500

	14.
	Reparaţia capitală a unor edificii şi clădiri în care sânt dislocate subdiviziunile direcţiilor regionale supraveghere şi control al frontierei de stat (PG Volontiri)
	300

	
	Total pe anul 2013:
	6800

	
	Lucrările prăvăzute pentru anul 2014:
	

	15.
	Construcţia pichetului de grăniceri Săiţi
	3000

	16.
	Procurarea terenurilor pentru construcţia pichetelor de grăniceri
	50

	17.
	Perfectarea dosarelor cadastrale şi de inventariere tehnică a imobilului din gestiune
	200

	18.
	Construcţia fântânilor pentru apă potabilă , a apeductelor şi a sistemelor de canalizare
	250

	19.
	Procurarea edificiilor şi a încăperilor pentru pichetele de grăniceri în care sânt deja dislocate subdiviziunile Serviciului Grăniceri (PG Taraclia r-l Basarabeasca)
	500

	20.
	Proiectarea, gazificarea şi instalarea cazangeriilor cu gaze naturale în unele edificii şi clădiri în care sînt dislocate subdiviziunile Serviciului Grăniceri (PG Săiţi)
	500

	21.
	Reparaţia capitală a unor edificii şi clădiri în care sânt dislocate subdiviziunile direcţiilor regionale supraveghere şi control al frontierei de stat (PG Criva, Soroca)
	600

	
	Total pe anul 2014:
	5100


NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Planului de

dezvoltare a infrastructurii frontierei de stat pe  anii 2012-2014
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Planului de dezvoltare şi construcţie a frontierei de stat pe sectorul moldo-ucrainean pe anii 2012-2014 a fost elaborat întru executarea prevederilor art. 22 a Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1212 din 27.12.2010 prin care în procesul dezvoltării infrastructurii frontierei un loc prioritar îl va ocupa frontiera moldo-ucraineană. În acest scop, este importantă implementarea Planului de dezvoltare a infrastructurii frontierei de stat pentru anii 2009- 2011, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 4 iulie 2008, precum şi aprobarea Planului de dezvoltare a infrastructurii pe anii 2012-2014.
                       
În acest context este necesar de menţionat îndeplinirea în primul rînd a lucrărilor ce ţin de construcţia capitală a 6 pichete de grăniceri (în locul sediilor arendate în prezent, care nu dispun de condiţiile necesare de satisfacere adecvată a serviciului), reparaţia capitală a edificiilor şi clădirilor care se află în gestiunea Serviciului Grăniceri şi în care la momentul dat sunt dislocate 4 pichete de grăniceri, procurarea edificiilor pentru 3 pichete de grăniceri deja dislocate în localităţile sectorului de frontieră menţionat.   

Totodată sunt planificate lucrări ce ţin de proiectarea şi executarea lucrărilor de gazificare a centralelor termice la 3 pichete de grăniceri, proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţie capitală a sistemelor de apeducte şi canalizare la pichetele de grăniceri ce nu dispun în prezent de astfel de sisteme, construcţia fîntînilor pentru apă potabilă şi reparaţie capitală a sondelor arteziene şi reţelelor inginiereşti a lor.

Un lucru esenţial stabilit în planul de dezvoltare este executarea lucrărilor ce ţin de efectuarea inventarierei tehnice şi perfectarea dosarelor cadastrale a imobilului aflat în gestiunea Serviciului Grăniceri, precum şi procurarea terenurilor de pămînt pentru construcţia capitală a pichetelor de grăniceri în localităţile unde organele administraţiei publice locale nu dispun de rezerve de pămînt care pot fi acordate Serviciului Grăniceri cu titlu gratuit.

Proiectul nu reiese din angajamentele asumate de Republica Moldova faţă de Uniunea Europeană, de asemenea domeniul de reglementare nu este reglementat de legislaţia UE şi respectiv nu necesită o armonizare a legislaţiei cu actele UE.

Întru asigurarea transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor proiectul a fost supus consultării prin plasarea anunţului privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie pe pagina web oficială a Serviciului Grăniceri: http://border.gov.md/organizarea consultării publice.php, din rubrica Legislaţie. Totodată proiectul va fi supus avizării autorităţilor interesate conform cerinţelor.
Acest proiect va asigura îmbunătăţirea condiţiilor de îndeplinire a obligaţiunilor  de serviciu, activităţii Serviciului Grăniceri în toate Direcţiile frontierei de stat al Republicii Moldova. 

Director general                                            Roman REVENCO
