	HGO476/2011
ID intern unic:  339168 
Версия на русском 
	Fişa actului juridic 

	[image: image1.png]



Republica Moldova

	GUVERNUL

	HOTĂRÎRE Nr. 476 
din  28.06.2011 

	cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a infrastructurii
frontierei de stat pentru anii 2012-2014 

	Publicat : 08.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 543 

	    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de dezvoltare a infrastructurii frontierei de stat pentru anii 2012-2014 (se anexează).
    2. Cheltuielile prevăzute în Planul de dezvoltare sus-menţionat vor fi acoperite din contul bugetului de stat.
    3. Se desemnează Serviciul Grăniceri în calitate de beneficiar al alocaţiilor şi responsabil pentru executarea prevederilor prezentei hotărîri.
    4. Serviciul Grăniceri va raporta Guvernului anual, pînă la data de 10 februarie, despre măsurile întreprinse în vederea executării prevederilor Planului de dezvoltare sus-menţionat.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
   ministrul economiei                                                        Valeriu Lazăr
   Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa
 
    Nr. 476. Chişinău, 28 iunie 2011.

    plan


Aprobat  

prin Hotărîrea Guvernului nr. 476

din 28 iunie 2011      

PLANUL 

de dezvoltare a infrastructurii frontierei 

de stat pentru anii 2012-2014

	Nr.

d/o
	Denumirea acţiunilor
	Total,    mii lei

	
	Lucrările prăvăzute pentru anul 2012:
	

	1.
	Construcţia pichetelor de grăniceri Alexandru Ioan Cuza (r-nul Cahul), Ocniţa (r-nul Ocniţa) şi Copceac (UTA Găgăuzia)
	7850

	2.
	Procurarea terenurilor pentru construcţia pichetelor de grăniceri
	50

	3.
	Perfectarea dosarelor cadastrale şi de inventariere tehnică a imobilului din gestiune
	200

	4.
	Procurarea edificiilor şi a încăperilor pentru pichetele de grăniceri în care sînt deja dislocate subdiviziunile Serviciului Grăniceri (pichetul de grăniceri Tvardiţa, r-nul Taraclia)
	500

	5.
	Proiectarea, gazificarea şi instalarea cazangeriilor cu gaze naturale în unele edificii şi clădiri în care sînt dislocate subdiviziunile Serviciului Grăniceri (pichetul de grăniceri Clocuşna, r-nul Ocniţa)
	400

	6.
	Construcţia fîntînilor pentru apă potabilă , a apeductelor şi a sistemelor de canalizare
	200

	7.
	Reparaţia capitală a unor edificii şi clădiri în care sînt dislocate subdiviziunile direcţiilor regionale supraveghere şi control al frontierei de stat (pichetul de grăniceri Cosăuţi, r-nul Soroca)
	500

	
	Total pe anul 2012:
	9700

	
	Lucrările prăvăzute pentru anul 2013:
	

	8.
	Construcţia pichetelor de grăniceri, Iarova (r-nul Soroca), Naslavcea (r-nul Ocniţa)
	5000

	9.
	Procurarea terenurilor pentru construcţia pichetelor de grăniceri
	50

	10.
	Perfectarea dosarelor cadastrale şi de inventariere tehnică a imobilului din gestiune
	200

	11.
	Construcţia fîntînilor pentru apă potabilă , a apeductelor şi a sistemelor de canalizare
	250


	12.
	Procurarea edificiilor şi a încăperilor pentru pichetele de grăniceri în care sînt deja dislocate subdiviziunile Serviciului Grăniceri (Pichetul de grăniceri Copceac, r-nul Ştefan Vodă)
	500

	13.
	Proiectarea, gazificarea şi instalarea cazangeriilor cu gaze naturale în unele edificii şi clădiri în care sînt dislocate subdiviziunile Serviciului Grăniceri (pichetul de grăniceri Vulcăneşti, UTA Găgăuzia)
	500

	14.
	Reparaţia capitală a unor edificii şi clădiri în care sînt dislocate subdiviziunile direcţiilor regionale supraveghere şi control al frontierei de stat (pichetul de grăniceri Volontiri, r-nul Ştefan Vodă)
	300

	
	Total pe anul 2013:
	6800

	
	Lucrările prăvăzute pentru anul 2014:
	

	15.
	Construcţia pichetului de grăniceri Săiţi (r-nul Căuşeni)
	3000

	16.
	Procurarea terenurilor pentru construcţia pichetelor de grăniceri
	50

	17.
	Perfectarea dosarelor cadastrale şi de inventariere tehnică a imobilului din gestiune
	200

	18.
	Construcţia fîntînilor pentru apă potabilă , a apeductelor şi a sistemelor de canalizare
	250

	19.
	Procurarea edificiilor şi a încăperilor pentru pichetele de grăniceri în care sînt deja dislocate subdiviziunile Serviciului Grăniceri (pichetul de grăniceri Taraclia, r-nul Căuşeni)
	500

	20.
	Proiectarea, gazificarea şi instalarea cazangeriilor cu gaze naturale în unele edificii şi clădiri în care sînt dislocate subdiviziunile Serviciului Grăniceri (pichetul de grăniceri Săiţi, r-nul Căuşeni)
	500

	21.
	Reparaţia capitală a unor edificii şi clădiri în care sînt dislocate subdiviziunile direcţiilor regionale supraveghere şi control al frontierei de stat (pichetele de grăniceri Criva (r-nul Briceni), Soroca, r-nul Soroca)
	600

	
	Total pe anul 2014:
	5100


